**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»**

**за 2014 год**

В Подпорожском городском поселении в 2014 году действовало 3 муниципальные программы. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2014 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 822 267,83 тыс.руб., профинансировано 755 722,85 тыс.руб. или 91,91 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

* средства местного бюджета – 440 240,60 тыс.руб. или 53,54 % от запланированного на год по всем программам;
* средства областного бюджета – 375 566,22 тыс.руб. или 45,67 %;
* средства федерального бюджета – 6 461,00 тыс.руб. или 0,79 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  | План финансирования на 2014 год | Фактическое финансирование за 2014 год | % финансирования за 2014 год |
| **1** | **Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 -2016 годы** | **всего** | **21 376,54** | **16 848,98** | **78,82** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **об** | **3 187,85** | **3 187,85** | **100,00** |
| **мб** | **18 188,69** | **13 661,13** | **75,11** |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» | всего | 21 376,54 | 16 848,98 | **78,82** |
| фб |  |  |  |
| об | 3 187,85 | 3 187,85 | 100,00 |
| мб | 18 188,69 | 13 661,13 | 75,11 |
| 1.2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» | всего | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб |  |  |  |
| **2** | **Обеспечение качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы** | **всего** | **115 387,87** | **44 177,48** | **38,29** |
| **фб** | **35 129,98** | **12 295,49** | **35,00** |
| **об** | **35 403,86** | **16 181,26** | **45,70** |
| **мб** | **44 854,04** | **15 700,73** | **35,00** |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы | всего | 6 324,83 | 6 005,41 | 94,95 |
| фб |  |  |  |
| об | 5 830,63 | 5 830,63 | 100,00 |
| мб | 494,20 | 174,78 | 35,37 |
| 2.2. | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Подпорожском городском поселении на 2015 – 2016 годы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб |  |  |  |
| 2.3. | Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района  Ленинградской области» в 2014 – 2016 годах | всего | 109 063,04 | 38 172,06 | 35,00 |
| фб | 35 129,98 | 12 295,49 | 35,00 |
| об | 29 573,23 | 10 350,63 | 35,00 |
| мб | 44 359,84 | 15 525,94 | 35,00 |
| **3** | **Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы** | **всего** | **2 657,28** | **2 636,38** | **99,21** |
| **фб** |  |  |  |
| **об** | **2 457,98** | **2 438,65** | **99,21** |
| **мб** | **199,30** | **197,73** | **99,21** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **всего** | **139 421,69** | **63 662,84** | **45,66** |
| **фб** | **35 129,98** | **12 295,49** | **35,00** |
| **об** | **41 049,69** | **21 807,76** | **53,13** |
| **мб** | **63 242,03** | **29 559,59** | **46,74** |

**Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ   
в 2014 году**

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 -2016 годы».**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30 июля 2014 года № 1301.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 25 июня 2014 года № 1077.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 16 848,98 тыс.руб., в том числе 3187, 850 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 13 661,13 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2014 год составило 16 848,98 тыс.руб.Процент освоения – 78,8 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс результативности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,01.

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 0,79 – низкий уровень эффективности.

Не освоение средств произошло из-за не выполнения Подрядчиком объема работ по ремонту автомобильной дороги ул. Волховская (от ул. Строителей до ул. Исакова) согласно муниципального контракта № 0145300023814000120-0194408-03 от 20.08.2014 г. Работы выполнялись ООО «Кристалл». Качество работ признано неудовлетворительным, в результате чего муниципальный контракт был расторгнут, оплата не произведена.

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 0,72.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2014 год отмечаются:

* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1,555 км;
* ремонт дворовой территории многоквартирного дома площадью 349 кв.м;
* устранение деформаций и повреждений на асфальтовом покрытии 3944 кв.м;
* техническое обслуживание дорожных средств в полном объеме;
* замена дорожных знаков в количестве 111 шт.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы)  (2013 год) | Планируемое значение  показателя  на 2014 год | Достигнутое значение  показателя  за 2014 год |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям от общей протяжённости дорог | % | 59,5 | 57,69 | 57,09 |
| км | 64,6 | 62,62 | 63,045 |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | кв.м | 5068 | 5321 | 5417 |
| 3. | Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах | ед. | 437 | 428 | 457 |
| 4. | Сокращение числа пострадавших в ДТП | чел. | 32 | 30 | 60 |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения на 2014-2016 годы»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 115387,87 тыс.руб., в том числе 35129,98 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 35403,86 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 44854,04 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2014 год составило 44177,48 тыс.руб., в том числе 12295,49 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 16181,26 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 15700,73 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение»тыс.руб.Процент освоения - 39 %.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2014 год отмечаются:

* 4 семьи получили денежные средства для приобретения жилья;
* ведется строительство многоквартирных жилых домов в г. Подпорожье по ул. Горького.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы» составил 0,6 – низкий уровень эффективности.

Основной проблемой, ведущей к низкому уровню эффективности Подпрограммы 1, является низкая финансовая обеспеченность.

По Подпрограмме 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Подпорожском городском поселении на 2015 – 2016 годы» не представляется возможным произвести расчет эффективности, так как отсутствовали граждане, изъявившие желание принять участие в мероприятиях Подпрограммы 2.

Основной причиной неучастия является отказ банков от предоставления кредитов заёмщикам по причине нестабильности заработка граждан, либо невозможность подтверждения платёжеспособности гражданами.

По Подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах» не представляется возможным произвести расчет эффективности, так как мероприятия по переселению этапа 2014 года должны быть завершены 30.12.2015 года. Фактическое расселение аварийных жилых домов, переселение граждан, снос расселенного аварийного жилищного фонда будет производится в 2015 году.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы)  (2013 год) | Планируемое значение  показателя  на 2014 год | Достигнутое значение  показателя  за 2014 год |
| 1. | Показатель 1.  Общая площадь построенного (приобретенного) жилья (по нормативу) | м2 | 322,1 | 294 | 294 |
| 2. | Показатель 2 .  Количество молодых семей улучшивших жилищные условия. | Семей | 6 | 10 | 10 |
| 3. | Показатель 1.  Общая площадь приобретенного (построенного) жилья (по нормативу) | м2 | - | - | 54 |
| 4. | Показатель 2  Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | - | - | 1 |
| 5. | Показатель 1.  Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. | м2 | - | 2993,77 | 1832,6 |
| 6. | Показатель 2.  Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов | человек | - | 191 | 120 |
| 7. | Показатель 3.  Количество снесённых аварийных жилых домов. | шт. | - | 11 | 11 |

1. **Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 – 2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 – 2016 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 15 апреля 2014 года № 556.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 15 декабря 2014 года № 2153, в котором финансирование на 2014 год составило 2657,28 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2457,98 тыс.руб., из средств местного бюджета 199,30 тыс.руб.

Исполнение за 2014 год составило 2636,375 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2457,98 тыс.руб., из средств местного бюджета 197,729 тыс.руб. Процент освоения – 99,0 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 – 2016 годы» за 2014 год составил 0,89 - запланированный уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2014 год отмечаются:

* ремонт автомобильных дорог в д. Волнаволок, д. Кезоручей, п. Токари, д. Хевроньино, с. Шеменичи, д. Яндеба (2 участка), д. Плотично;
* ремонт одного съезда на автомобильной дороге;
* ремонт 3 общественных колодцев в д. Посад и д. Плотично;
* ремонт моста в д. Пидьма;
* устройство забора вокруг кладбища с расчисткой территории от кустарника и деревьев в д. Плотично.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы)  (2013 год) | Планируемое значение  показателя  на 2014 год | Достигнутое значение  показателя  за 2014 год |
| 1. | **Показатель 1**  Уровень благоустройства гражданских кладбищ | % | 18 | 50 | 31 |
| 2. | **Показатель 2**  Доля дорог и сооружений на них соответствующих нормативными требованиями | % | 30 | 40 | 85 |
| 3. | **Показатель 3**  Уровень очистки территории от старых деревьев и кустарников | % | 25 | 40 | 25 |
| 4. | **Показатель 4**  Уровень обеспеченности уличным освещением сельских населенных пунктов | % | 85 | 90 | 85 |
| 5. | **Показатель 5**  Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерными площадками | % | 7 | 25 | 7 |
| 6. | **Показатель 6**  Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами | % | 25 | 35 | 25 |
| 7. | **Показатель 7**  Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам | % | 25 | 45 | 25 |
| 8. | **Показатель 8**  Уровень обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой | % | 55 | 75 | 77 |